ZAPYTANIE OFERTOWE

## na wykonanie robót budowlanych w zakresie

**Remontu nawierzchni parkingu z kostki brukowej oraz**

**remontu nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z montażem płyt ostrzegawczych i prowadzących w celu dostosowania dla osób niewidomych i niedowidzących**

na potrzeby Fundacji „Daj Szansę” przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu.

1. Zamawiający:

„Daj Szansę” Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń, NIP 879-17-46-182, REGON 870180675; KRS 0000023710; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:

Część 1: remont nawierzchni parkingu z kostki brukowej na potrzeby Fundacji „Daj Szansę” przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu;

Część 2: remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z montażem płyt ostrzegawczych i prowadzących w celu dostosowania dla osób niewidomych i niedowidzących na potrzeby Fundacji „Daj Szansę” przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu.

1. Część 1 zamówienia obejmuje:
2. **Wykonanie parkingu z kostki brukowej:**

#### Mechaniczne rozebranie nawierzchni parkingu z betonu;

#### Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;

#### Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;

#### Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi;

#### Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

#### Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych;

#### Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie;

#### Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych;

#### Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

#### Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;

#### Utylizacja starych płyt betonowych.

#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres robót Części 1 zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

1. Część 2 zamówienia obejmuje:
2. **Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 8cm:**

#### Rozebranie nawierzchni płytek chodnikowych;

#### Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;

#### Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;

#### Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi;

#### Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie;

#### Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych;

#### Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie;

#### Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

#### Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;

####  Utylizacja starych płyt betonowych;

####  Dostosowanie nawierzchni dla osób niepełnosprawnych:

#### Ułożenie płyt chodnikowych regularnych betonowych (prowadzących) bez odstępów między płytami;

#### Ułożenie płyt chodnikowych regularnych betonowych (ostrzegawczych) bez odstępów między płytami.

#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres robót Części 2 zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia w zakresie Części 1 i Części 2 zostanie wykonany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (uwzględniając warunki dostępności dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych m.in. z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu czy wzroku, określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz 1225 z późn. zm.).

1. Wymagania:
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę stanowiącą załącznik do zapytania.
3. Oferta Wykonawcy może obejmować jedną lub obie Części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, sporządził obmiar, zapoznał się z zakresem robót, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
* **aktualny odpis z właściwego rejestru** (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* aktualną polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w przypadku oferty składanej na obie części zamówienia, albo 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku oferty składanej jedynie na Część 1 zamówienia lub 150.000,00 zł w przypadku oferty składanej jedynie na Część 2 zamówienia.
* **zaświadczenie o niezaleganiu** w opłacaniu składek w **ZUS** oraz o niezaleganie w podatkach w **US;**
* **udokumentowanie posiadania doświadczenia** - tj. wykazania co najmniej dwóch zrealizowanych zadań odpowiadających swoim rodzajem zadaniom będącym przedmiotem zamówienia dla Części 1 i Części 2 (po dwie realizacje dla każdej Części), których wartość zamówienia wyniosła co najmniej 100 000,00 zł za każde zadanie;
* **udokumentowanie zatrudnienia** min. 3 pracowników w ostatnich 3 miesiącach;
* **zaakceptowany wzór umowy** (parafowany na każdej stronie i opatrzony oświadczeniem o akceptacji treści wzoru, datą i podpisem);
* **oświadczenia** zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego,
* **kosztorys ofertowy.**

##  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena powinna zawierać:

1. określenie ceny netto i brutto za wykonanie poszczególnej Części zamówienia;
2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
3. cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
4. Oferowana cena powinna mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty.
5. Miejsce i termin składania ofert:
6. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 5 czerwca 2025 r. do godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego położonego przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
8. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 5 czerwca 2025 r. o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego.
10. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

**VI.** **Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim i napisana czytelnie.
2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami). Złożenie większej liczby ofert lub złożenie w odniesieniu do którejkolwiek Części zamówienia oferty częściowej bądź wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego lub na własnym formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie formularzowi określonemu przez Zamawiającego (pod rygorem odrzucenia).
5. Oferta wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (wymienione w rejestrze lub w odpisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem), w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub wraz z imienną pieczątką osoby składającej ofertę). Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
6. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie dokumentu.
7. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty określone w pkt. III. 5 (pod rygorem odrzucenia).
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Fundacja „Daj Szansę”, ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń i posiadać oznaczenia: „Remont nawierzchni parkingu z kostki brukowej oraz remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z montażem płyt ostrzegawczych i prowadzących w celu dostosowania dla osób niewidomych i niedowidzących na potrzeby Fundacji „Daj Szansę” przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu.” oraz „Nie otwierać przed 6 czerwca 2025 r., godz. 12:30”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z ust. 10, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

**VII. Kryteria oceny ofert**

 Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%

**VIII.** **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania.**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie określonym w pkt.V.l.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
3. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
7. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 3. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

* 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
	2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców.

**IX. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą**

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie do 31 lipca 2025 r. w zakresie Części 1 zamówienia i w okresie do 31 sierpnia 2025 r. w zakresie Części 2 zamówienia**.**

 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu, o którym mowa w pkt. V.1.

 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 4. Niewyrażenie zgody przez Wykonawcę na przedłużenie okresu związania ofertą, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą.

 5. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

**X. Informacje dodatkowe:**

1. Dodatkowych informacji udziela Zarząd Fundacji – Janusz Wiśniewski tel. 56 648 23 63.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty o czym niezwłocznie poinformuje oferentów.
3. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
4. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.
6. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia - zakres robót Część 1 zamówienia;
2. Opis przedmiotu zamówienia - zakres robót Część 2 zamówienia;
3. Wzór umowy
4. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia